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	UBND XÃ QUẢNG SƠN

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SỐ 814
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	

	Số:           /CV-HĐTĐ

V/v hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án năm 2027 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2026-2030
	  Quảng Sơn, ngày 14  tháng 10  năm 2026


Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quảng Sơn.


Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;


Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;


Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Quảng Sơn thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định 890/QĐ-UBND ngày 07/8/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Quảng Sơn về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn  giai đoạn 2026-2030 nguồn ngân sách xã Quảng Sơn;


Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 18/7/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Quảng Sơn về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn xã Quảng Sơn;


Căn cứ Công văn số 6485/UBND-KHTH ngày 09/5/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thẩm định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.


Hội đồng thẩm định số 814 nhận được Tờ trình số 56/TTr-TTDVTH ngay 30 tháng 9 năm 2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quảng Sơn về việc đề nghị phê duyệt danh mục dự kiến khởi công năm 2027 và danh mục công trình giao thông giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Quảng Sơn, trong đó:


(1) Báo cáo số 82/BC-TTDVTH ngày 30/9/2026 đề xuất chủ trương đầu tư Đường giao thông đi vào khu sản xuất Bon N’đoh;


(2) Báo cáo số 83/BC-TTDVTH ngày 30/9/2026 đề xuất chủ trương đầu tư Đường giao thông từ ngã 3 Vấn Lài đến khu sản xuất Bon R’But xã Quảng Sơn;


(3) Báo cáo số 84/BC-TTDVTH ngày 30/9/2026 đề xuất chủ trương đầu tư Đường giao thông từ dốc cổng trời tới bến đò Bon Sa Nar xã Quảng Sơn;


(4) Báo cáo số 85/BC-TTDVTH ngày 30/9/2026 đề xuất chủ trương đầu tư Đường giao thông từ ngã 3 ông Ba Trong tới ngã 3 vào khu sản xuất Bon R’But xã Quảng Sơn;


1. Trên cơ sở đề xuất Chủ  trương đầu tư của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quảng Sơn, Hội đồng thẩm định số 814 tiến hành khảo sát từng tuyến công trình nên kết quả báo cáo cụ thể như sau:


(1) Báo cáo số 82/BC-TTDVTH ngày 30/9/2026 đề xuất chủ trương đầu tư Đường giao thông đi vào khu sản xuất Bon N’đoh, 

a) Chủ đầu tư đề xuất:


- Vị trí đầu tuyến (X=431339.5160 Y=1345145.1878), điểm giữ (X=431484.3355 và Y=1345261.0776), điểm cuối tuyến X=432460.2000 và Y=1345364.3000;


- Chiều dài tuyến khoảng: L= 3,9 km.


- Tổng mức đầu tư dự kiến là 17.000 triệu đồng (Bằng chữ: Mưởi bảy tỷ đồng).

b) Hội đồng thẩm định số 814 khảo sát tuyến thực tế:

- Vị trí đầu tuyến từ Quốc lộ 28 (Đoạn đầu nghĩa địa) đến điểm cuối (đoạn vòng của đoạn cuối qua rẫy), tuyến này hầu hết là đường bê tông hiện có nên không đầu tư.


- Tuyến đoạn cong và vòng sang rẫy của người dân nên tuyến này không đầu tư.


- Tuyến còn lại đi qua 03 nhánh chiều dài khoảng 1,2km là đường đất hiện hữu, để kết nối liên thông và tạo hạ tầng hoàn chỉnh nên đề nghị tiếp tục đầu tư tuyến này. Do đó, Hội đồng thẩm định số 814 yêu cầu Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã rà soát, khảo sát và lập lại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

(2) Báo cáo số 83/BC-TTDVTH ngày 30/9/2026 đề xuất chủ trương đầu tư Đường giao thông từ ngã 3 Vấn Lài đến khu sản xuất Bon R’But xã Quảng Sơn;


a) Chủ đầu tư đề xuất:

- Vị trí đầu tuyến (X=435220; Y=1347899); đến tuyến cuối (X=436627.1768 Y=1349010.4670).


- Chiều dài tuyến khoảng: L= 3,9 km;


- Tổng mức đầu tư dự kiến là 20.000 triệu đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).


b) Hội đồng thẩm định số 814 khảo sát tuyến thực tế:


- Chiều dài tuyến khoảng: L= 3,9 km (Theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/8/2026 của HĐND xã và Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 07/8/2026 của UBND xã, dự kiến đầu tư 5km; trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  3,9km);

- Đoạn từ Quốc lộ 28 vào khoảng 1km (đoạn 0km đến 1km) do Công ty Cà phê 15 dự kiến đầu tư năm 2027;


- Đoạn 2km tiếp theo (Đoạn 1km đến 3km), đoạn này đang quy hoạch là đất lâm nghiệp nên không thực hiện đầu tư.


- Đoạn 2km cuối (Đoạn từ 3km đến 5km) đoạn này là đường đất nên Hội đồng thẩm định số 814 xác định tiếp tục đầu tư. Do đó, Hội đồng thẩm định số 814 yêu cầu Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã rà soát, khảo sát và lập lại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.


(3) Báo cáo số 84/BC-TTDVTH ngày 30/9/2026 đề xuất chủ trương đầu tư Đường giao thông từ dốc cổng trời tới bến đò Bon Sa Nar xã Quảng Sơn;


a) Chủ đầu tư đề xuất:


Tọa độ vị trí đầu tuyến: điểm đầu (X=434177.5599 và Y=1344550.3773) đến cuối tuyến (X=435380.9800 và Y=1346660.0900);


- Chiều dài tuyến khoảng: L= 3,7 km.


- Tổng mức đầu tư dự kiến là 17.400 triệu đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, bốn trăm triệu đồng).


b) Hội đồng thẩm định số 814 khảo sát tuyến thực tế:


- Từ đầu tuyến đi một đoạn khoảng 300m là đường bê tông hiện hữu nên không đầu tư;

- Từ đoạn 300m đến khoảng 1,5 km là đường đất, bề rộng mặt đường khoảng 6m, đoạn này Hội đồng thẩm định số 814 thống nhất tiếp tục đầu tư;

- Đoạn 730m (từ 1,5km đến 2,23km) là đường đất, bề rộng mặt đường gần 3m, để mở rộng đồng bộ với đoạn trước, yêu cầu Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã làm việc với người dân khu vực này để mở rộng mặt ngang 02 bên đường, vận động nhân dân hiến đất, không đền bù về cây cối hoa màu và đất thì tiếp tục đầu tư.


Như vậy, toàn tuyến này khoảng 2,2km, yêu cầu Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã rà soát, khảo sát và lập lại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định.


4) Báo cáo số 85/BC-TTDVTH ngày 30/9/2026 đề xuất chủ trương đầu tư Đường giao thông từ ngã 3 ông Ba Trong tới ngã 3 vào khu sản xuất Bon R’But xã Quảng Sơn;


a) Chủ đầu tư đề xuất:


- Tọa độ vị trí đầu tuyến X=432436.7000 Y=1346698.8500 đến cuối tuyến X=432582.9600 Y=1347654.1200

- Chiều dài tuyến khoảng: L= 3,5 km.

- Tổng mức đầu tư dự kiến là 17.000 triệu đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ đồng).


b) Hội đồng thẩm định số 814 khảo sát tuyến thực tế:


Tuyến này hiện nay đường đang lầy lội, xe không vào được nên Hội đồng thẩm định số 814 chưa khảo sát thực tế.


2. Ngoài ra, theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/8/2026 của HĐND xã và Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 07/8/2026 của UBND xã dự kiến đầu tư nâng cấp 02 công trình đường tại thôn Đăk Snao: 


(1) Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ ngã 3 nhà văn hoá thôn Đăk Snao đến khu dân cư (Đăk Snao 2 cũ), đường giao thông cấp B chiều dài 585m, dự kiến tổng mức đầu tư 1.500 triệu đồng (Bẳng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng). 

(2) Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ Đăk Snao 2 đến Đăk Snao (Đăk Snao cũ) đường giao thông cấp B chiều dài 2,4km, dự kiến tổng mức đầu tư 2.605 triệu đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm linh năm triệu đồng).

3. Với những danh mục nêu trên, Hội đồng thẩm định số 814 đề nghị Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã rà soát, khảo sát và lập lại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt trước ngày 20/10/2026. Quá thời hạn nêu trên, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã chịu trách nhiệm trước Hội đồng thẩm định số 814 và Uỷ ban nhân dân xã.
Hội đồng thẩm định số 814 xã Quảng Sơn đề nghị Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã khẩn trương triển khai thực hiện; đồng thời Hội đồng thẩm định số 814 báo cáo Uỷ ban nhân dân xã Quảng Sơn biết, chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND xã (b/c);

- Phòng Kinh tế;

- Thành viên số 814/QĐ-UBND;

- Lưu: VT, KT (Tiền).
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